## Slide 1
テスト仕様書
WebHanabi — 川口花火大会 協賛管理システム
発行日：2026年06月18日 バージョン：1.0 全テストケース：43件
各スライドに証跡スクリーンショットを貼り付けてください

## Slide 2
テスト項目一覧
T-01〜07
フォーム表示・入力バリデーション
7件
T-08〜12
申込みデータ登録・受付番号
5件
T-13〜18
メール自動送信（B〜E区分）
6件
T-19〜23
受付完了チェック（S・A区分）
5件
T-24〜28
入金確認・お礼状送信
5件
T-29〜33
メールクォータ管理
5件
T-34〜38
Infoシート設定反映
5件
T-39〜43
onEditトリガー安全確認
5件

## Slide 3
T-01〜07 フォーム表示・
入力バリデーション
Webフォームの表示条件と入力値の検証テスト

## Slide 4
T-01
フォーム正常表示
テスト区分
フォーム表示・入力バリデーション
優先度
高
前提条件
特になし
操作手順
① デプロイURLにブラウザでアクセスする
② ページが読み込まれることを確認する
期待結果
協賛申込みフォームが表示される
イベント名・区分・価格が正しく表示される
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 5
T-02
INFO未設定時のエラー表示
テスト区分
フォーム表示・入力バリデーション
優先度
高
前提条件
InfoシートにEVENT_NAMEのキー行が存在し、B列（値）が空になっている状態にしておく
操作手順
① InfoシートのEVENT_NAME行のB列（値）を空欄にする
② フォームURLにブラウザでアクセスする
期待結果
エラー画面が表示される
「設定が完了していないため、フォームを表示できません」のメッセージが表示される
申込みフォームは表示されない
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 6
T-03
申込み期間外区分の非表示
テスト区分
フォーム表示・入力バリデーション
優先度
中
前提条件
KUBUN_SA_ENDを過去日付に設定しておく
操作手順
① KUBUN_SA_ENDを過去日付に設定する
② フォームにアクセスしてS・A区分の表示を確認する
期待結果
S・A区分が表示されない
B〜E区分のみ表示される
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 7
T-04
背景画像表示確認
テスト区分
フォーム表示・入力バリデーション
優先度
低
前提条件
BG_IMAGE_IDに有効なDriveファイルIDを設定しておく
操作手順
① BG_IMAGE_IDに有効なDriveファイルIDを設定する
② フォームにアクセスして背景を確認する
期待結果
フォームの背景に指定した画像が表示される
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 8
T-05
フリガナ全角カタカナバリデーション
テスト区分
フォーム表示・入力バリデーション
優先度
高
前提条件
特になし
操作手順
① 会社名フリガナ欄にひらがな「かわぐち」を入力する
② 「確認」ボタンを押す
期待結果
バリデーションエラーが表示される
「全角カタカナで入力してください」等のメッセージが出る
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 9
T-06
郵便番号桁数チェック
テスト区分
フォーム表示・入力バリデーション
優先度
高
前提条件
特になし
操作手順
① 郵便番号欄に6桁「123456」を入力する
② 「確認」ボタンを押す
期待結果
バリデーションエラーが表示される
7桁の数字を要求するメッセージが出る
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 10
T-07
利用規約スクロール制御
テスト区分
フォーム表示・入力バリデーション
優先度
中
前提条件
特になし
操作手順
① 利用規約エリアをスクロールせずにチェックボックスをクリックする
② 利用規約をスクロールしてからチェックボックスをクリックする
期待結果
スクロール前：チェックボックスが無効（クリックできない）
スクロール後：チェックボックスが有効になりチェックできる
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 11
T-08〜12 申込みデータ登録
スプレッドシートへのデータ保存と受付番号生成のテスト

## Slide 12
T-08
正常申込み登録
テスト区分
申込みデータ登録・受付番号
優先度
高
前提条件
特になし
操作手順
① 全必須項目を正しく入力してフォームを送信する
② 「協賛申込み一覧」シートを確認する
期待結果
送信したデータが最終行に追記される
受付日時・区分・連絡先情報がすべて正しく登録される
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 13
T-09
受付番号形式確認
テスト区分
申込みデータ登録・受付番号
優先度
高
前提条件
特になし
操作手順
① フォームを正常送信する
② 「協賛申込み一覧」シートのA列を確認する
③ フォーム完了画面の受付番号を確認する
期待結果
受付番号が「KWGC＋17桁数字」の形式になっている
フォーム完了画面にも同じ番号が表示される
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 14
T-10
郵便番号先頭ゼロ保持
テスト区分
申込みデータ登録・受付番号
優先度
高
前提条件
特になし
操作手順
① 郵便番号「0123456」を入力してフォームを送信する
② スプレッドシートI列の値を確認する
期待結果
「0123456」として保存される（先頭ゼロが消えない）
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
セルの書式設定が文字列になっているか合わせて確認
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 15
T-11
手作業シートXLOOKUP自動入力
テスト区分
申込みデータ登録・受付番号
優先度
高
前提条件
特になし
操作手順
① フォーム送信後、手作業シートA列に受付番号を入力する
② B〜H列のデータを確認する
期待結果
B〜H列に会社名・住所等がXLOOKUPで自動入力される
数式エラーは発生しない
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 16
T-12
同時送信（ロック確認）
テスト区分
申込みデータ登録・受付番号
優先度
中
前提条件
特になし
操作手順
① 2つのブラウザタブで同時にフォームを送信する
② スプレッドシートの行を確認する
期待結果
両方の申込みが重複なく別行に登録される
データが上書きされたり欠損したりしない
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 17
T-13〜18 メール自動送信テスト
B〜E区分の申込み直後メール送信と請求書PDFのテスト

## Slide 18
T-13
B〜E区分 申込み確認メール自動送信
テスト区分
メール自動送信（B〜E区分）
優先度
高
前提条件
特になし
操作手順
① B区分でフォームを正常送信する
② 申込者メールアドレスの受信ボックスを確認する
期待結果
申込み直後にメールが届く
件名に「受付確認」または「請求書」が含まれる
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 19
T-14
請求書PDF添付確認
テスト区分
メール自動送信（B〜E区分）
優先度
高
前提条件
特になし
操作手順
① T-13のメールを開く
② 添付ファイルを確認してPDFを開く
期待結果
PDFが添付されている
会社名・区分・金額・インボイス番号・振込先が含まれる
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 20
T-15
CC送信確認（事務局メール）
テスト区分
メール自動送信（B〜E区分）
優先度
中
前提条件
特になし
操作手順
① T-13のメール送信後、事務局メール（OFFICE_EMAIL）を確認する
期待結果
OFFICE_EMAILにCCでメールが届いている
内容は申込者メールと同じ
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 21
T-16
S・A区分 申込み直後メール不送信
テスト区分
メール自動送信（B〜E区分）
優先度
高
前提条件
特になし
操作手順
① S区分でフォームを正常送信する
② 申込者メールアドレスを確認する
期待結果
フォーム送信直後にメールが届かない
（S・A区分は手動送信のため）
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 22
T-17
PDF記載内容全項目確認
テスト区分
メール自動送信（B〜E区分）
優先度
高
前提条件
特になし
操作手順
① B区分で申込みを送信してPDFを取得する
② PDF内の各項目を1つずつ確認する
期待結果
① 会社名・担当者名が正しい
② 協賛区分と金額（税抜・税込）が正しい
③ 消費税10%計算が正しい
④ インボイス登録番号（T+13桁）が表示されている
⑤ 振込先銀行情報が正しい
⑥ 入金期限が正しい
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 23
T-18
不正メールアドレスのバリデーション
テスト区分
メール自動送信（B〜E区分）
優先度
高
前提条件
特になし
操作手順
① メールアドレス欄に「test@」（不完全）を入力する
② 送信ボタンを押す
期待結果
フォームのバリデーションエラーが表示される
サーバーへの送信は行われない
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 24
T-19〜23 受付完了チェックテスト
S・A区分のI列チェックボックスとダイアログ動作のテスト

## Slide 25
T-19
I列チェックON時ダイアログ表示
テスト区分
受付完了チェック（S・A区分）
優先度
高
前提条件
特になし
操作手順
① 手作業シートでS区分の行のI列チェックボックスをONにする
期待結果
確認ダイアログが表示される
ダイアログに会社名・区分・金額が正しく表示されている
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 26
T-20
送信確認後メール送信・J列記録
テスト区分
受付完了チェック（S・A区分）
優先度
高
前提条件
特になし
操作手順
① T-19のダイアログで「送信する」をクリックする
② 申込者メールを確認する
③ 手作業シートのJ列を確認する
期待結果
申込者に請求書PDF添付メールが届く
J列（請求書送信日時）に現在日時が自動記録される
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 27
T-21
キャンセル時I列リセット
テスト区分
受付完了チェック（S・A区分）
優先度
高
前提条件
特になし
操作手順
① I列をONにしてダイアログを表示する
② 「キャンセル」をクリックする
③ I列の状態を確認する
期待結果
I列のチェックがFALSEに戻っている
メールは送信されていない
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 28
T-22
二重送信防止（送信済み警告）
テスト区分
受付完了チェック（S・A区分）
優先度
高
前提条件
特になし
操作手順
① J列に日時が入力済みの行のI列を再度ONにする
期待結果
「送信済み」の警告アラートが表示される
ダイアログは表示されず、二重送信されない
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 29
T-23
I列OFF時J・K・L列クリア確認
テスト区分
受付完了チェック（S・A区分）
優先度
中
前提条件
特になし
操作手順
① J・K・L列にデータがある行のI列をOFFにする
期待結果
「J列以降をクリアしますか？」の確認が表示される
OKを選択するとJ・K・L列がクリアされる
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 30
T-24〜28 入金確認・お礼状送信
K列チェックボックスとお礼状PDF送信のテスト

## Slide 31
T-24
J列空のままK列チェック時エラー
テスト区分
入金確認・お礼状送信
優先度
高
前提条件
特になし
操作手順
① J列（請求書送信日時）が空の行のK列をONにする
期待結果
「請求書を先に送信してください」等の警告アラートが表示される
K列のチェックがFALSEにリセットされる
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 32
T-25
入金完了ダイアログ表示
テスト区分
入金確認・お礼状送信
優先度
高
前提条件
特になし
操作手順
① J列に日時がある行のK列チェックボックスをONにする
期待結果
お礼状送信確認ダイアログが表示される
会社名・区分が正しく表示されている
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 33
T-26
お礼状メール送信・L列記録
テスト区分
入金確認・お礼状送信
優先度
高
前提条件
特になし
操作手順
① T-25のダイアログで「送信する」をクリックする
② 申込者メールを確認する
③ 手作業シートのL列を確認する
期待結果
お礼状PDF添付メールが届く
L列（お礼状送信日時）に現在日時が自動記録される
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 34
T-27
お礼状PDF内容確認
テスト区分
入金確認・お礼状送信
優先度
高
前提条件
特になし
操作手順
① T-26で受信したお礼状PDFを開く
② 各項目を確認する
期待結果
会社名・代表者名・区分・イベント名が正しい
主催団体名・代表者名・日付が正しい
組織印影が表示されている
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 35
T-28
K列OFF時L列クリア確認
テスト区分
入金確認・お礼状送信
優先度
中
前提条件
特になし
操作手順
① L列にデータがある行のK列をOFFにする
期待結果
「L列をクリアしますか？」の確認が表示される
OKを選択するとL列がクリアされる
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 36
T-29〜33 メールクォータ管理テスト
Gmail送信上限の監視・通知・停止機能のテスト

## Slide 37
T-29
通常クォータ時の正常動作
テスト区分
メールクォータ管理
優先度
中
前提条件
MIN_MAIL_QUOTAを5に設定し、残クォータが十分ある状態にしておく
操作手順
① フォームURLにブラウザでアクセスする
② フォームが表示されることを確認する
期待結果
フォームが正常に表示される
クォータ警告は表示されない
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 38
T-30
低クォータ時の警告メール
テスト区分
メールクォータ管理
優先度
高
前提条件
MIN_MAIL_QUOTAを実際の残クォータより大きく設定する
操作手順
① MIN_MAIL_QUOTAを残クォータより大きな値に設定する
② フォームを送信する
③ OFFICE_EMAILを確認する
期待結果
OFFICE_EMAILに「クォータ残量警告」メールが届く
フォームの受付は継続される
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 39
T-31
クォータ0時フォーム停止
テスト区分
メールクォータ管理
優先度
高
前提条件
getRemainingDailyQuotaが0を返す状態を用意する
操作手順
① クォータが0の状態でフォームURLにアクセスする
期待結果
フォームに「本日の受付を停止しました」等のメッセージが表示される
申込みボタンが非活性または画面が出ない
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 40
T-32
MIN_MAIL_QUOTA変更反映
テスト区分
メールクォータ管理
優先度
中
前提条件
特になし
操作手順
① InfoシートのMIN_MAIL_QUOTAを10に変更する
② 「設定を同期」を実行する
③ 残クォータが10以下の状態で動作確認する
期待結果
新しい閾値（10）が反映される
残クォータが10以下になると警告メールが送信される
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 41
T-33
クォータ翌日リセット確認
テスト区分
メールクォータ管理
優先度
低
前提条件
特になし
操作手順
① 前日クォータを消費した後、翌日にフォームにアクセスする
期待結果
フォームが正常に表示される
Gmailクォータが自動でリセットされている
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 42
T-34〜38 Infoシート設定反映テスト
設定値の変更がフォーム・PDF・メールに正しく反映されるか確認

## Slide 43
T-34
価格変更のフォーム・PDF反映
テスト区分
Infoシート設定反映
優先度
高
前提条件
特になし
操作手順
① InfoシートのPRICE_Bを変更して「設定を同期」を実行する
② フォームにアクセスしてB区分の価格を確認する
③ フォームを送信して請求書PDFの金額を確認する
期待結果
フォーム上の表示価格が変更後の値になっている
請求書PDFの金額も変更後の値になっている
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 44
T-35
銀行情報変更のPDF反映
テスト区分
Infoシート設定反映
優先度
高
前提条件
特になし
操作手順
① BANK_NAMEを変更して「設定を同期」を実行する
② フォームを送信して請求書PDFを確認する
期待結果
請求書PDFの振込先に変更後の銀行情報が表示される
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 45
T-36
イベント名変更のフォーム反映
テスト区分
Infoシート設定反映
優先度
中
前提条件
特になし
操作手順
① EVENT_NAMEを変更して「設定を同期」を実行する
② フォームにアクセスしてタイトルを確認する
期待結果
フォームのページタイトルとヘッダーに変更後のイベント名が表示される
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 46
T-37
インボイス番号のPDF反映
テスト区分
Infoシート設定反映
優先度
高
前提条件
特になし
操作手順
① INVOICE_REG_NOに「T1234567890123」を設定する
② フォームを送信して請求書PDFを確認する
期待結果
請求書PDFにインボイス登録番号「T1234567890123」が表示される
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 47
T-38
申込み期間設定の反映
テスト区分
Infoシート設定反映
優先度
高
前提条件
特になし
操作手順
① KUBUN_SA_STARTを明日の日付に設定する
② 今日フォームにアクセスしてS区分の表示を確認する
期待結果
S・A区分が表示されない（申込み期間外のため）
B〜E区分のみ表示される
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 48
T-39〜43 onEditトリガー安全確認
誤操作防止・異常系の動作確認テスト

## Slide 49
T-39
手作業以外シート編集時ダイアログ不表示
テスト区分
onEditトリガー安全確認
優先度
高
前提条件
特になし
操作手順
① 「協賛申込み一覧」シートのセルを編集する
② ダイアログが表示されないことを確認する
期待結果
ダイアログが表示されない
スクリプトが静かにreturnする（エラーなし）
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 50
T-40
存在しない受付番号入力時の動作
テスト区分
onEditトリガー安全確認
優先度
中
前提条件
特になし
操作手順
① 手作業シートのA列に存在しない受付番号を入力する
② B〜H列の値を確認する
期待結果
B〜H列に「#N/A」エラーが表示される
クラッシュや予期しないエラーは発生しない
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 51
T-41
I列ON→キャンセル後の状態確認
テスト区分
onEditトリガー安全確認
優先度
高
前提条件
特になし
操作手順
① I列をONにしてダイアログを表示する
② 「キャンセル」をクリックする
③ I列とJ列の状態を確認する
期待結果
I列がFALSE（未チェック）に戻っている
J列は変化していない
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 52
T-42
トリガー未登録時の動作
テスト区分
onEditトリガー安全確認
優先度
中
前提条件
Apps ScriptのトリガーからonEditInstallableを削除しておく
操作手順
① I列チェックボックスをONにする
期待結果
ダイアログが表示されない（シンプルトリガーは権限外）
ProjectInitializeの再実行でトリガーが再登録される
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 53
T-43
複数行連続チェック時の安定性
テスト区分
onEditトリガー安全確認
優先度
低
前提条件
特になし
操作手順
① 手作業シートで複数行のI列を素早く連続してONにする
② 各行のダイアログと送信状況を確認する
期待結果
各行ごとにダイアログが表示・処理される
処理が競合してクラッシュしない
判定結果
□ OK □ NG □ 未実施
証跡スクリーンショット
🖼
ここにスクリーンショットを貼り付けてください
備考・メモ
WebHanabi テスト仕様書 | 実施者：_______________ 実施日：_______________

## Slide 54
テスト結果サマリー
テスト総件数
43
合格（OK）
___
不合格（NG）
___
未実施
43
合格率
--%
テスト実施情報
実施者
___________________________
実施日
_______________
レビュー者
___________________________
承認日
_______________
テストグループ別集計
グループ | テスト内容 | 総数 | OK | NG
T-01〜07 | フォーム表示・入力バリデーション | 7 | ___ | ___
T-08〜12 | 申込みデータ登録・受付番号 | 5 | ___ | ___
T-13〜18 | メール自動送信（B〜E区分） | 6 | ___ | ___
T-19〜23 | 受付完了チェック（S・A区分） | 5 | ___ | ___
T-24〜28 | 入金確認・お礼状送信 | 5 | ___ | ___
T-29〜33 | メールクォータ管理 | 5 | ___ | ___
T-34〜38 | Infoシート設定反映 | 5 | ___ | ___
T-39〜43 | onEditトリガー安全確認 | 5 | ___ | ___